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РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДКРИТТЯ МІНІ-ГОТЕЛЮ
Пропонується розглянути можливість будівництва нового міні-готелю, виходячи за даних додатків А-Д.

Єдиночасні витрати на будівництво й облаштування міні-готелю, які складаються з витрат на будівництво будинку, витрат на облаштування номерів, службових приміщень та подвір’я, а також витрат на придбання мікроавтобусу та витрат на реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (СПД), необхідно розрахувати у таблиці 1. Вихідні дані наведено у додатку А.

Таблиця 1 

Єдиночасні витрати на будівництво й облаштування міні-готелю, тис. грн.

	Показник
	Сума

	1. Витрати на будівництво будинку, в т.ч.;
	

	- матеріали
	387,6

	- будівельно - монтажні роботи
	258,4

	2. Витрати на облаштування номерів Standart
	64,2

	3. Витрати на облаштування номерів Superior
	42,8

	4. Витрати на облаштування  номерів Junior Suite
	48,2

	5. Витрати на облаштування  службових приміщень будинку
	165,9

	6. Витрати на облаштування  подвір’я в т. ч.
	

	матеріали й обладнання
	49,7

	будівельно - монтажні роботи
	33,1

	7. Витрати на придбання вантажопасажирського мікроавтобусу
	69,6

	8. Витрати на створення й реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
	12,8

	Усього
	1132,3


Загальний фонд оплати праці на підприємстві розраховується як сума добутків кількості осіб певної категорії працівників, їх середньомісячної заробітної плати та кількості місяців (12 місяців). Дані для розрахунків наведено у додатку Б. Результати розрахунків наведемо в таблиці 2.

Таблиця 2.

 Витрати на оплату праці працівників з обслуговування міні-готелю

	Категорії працівників
	Кількість осіб
	Середня заробітна плата в місяць, тис.грн.
	Витрати на оплату праці за рік,тис.  грн.

	1. Працівники служби прийому та розміщення
	4
	1.400
	67,200

	2. Працівники господарської служби
	3
	0,765
	27,540

	3. Інженерно-технічні працівники
	2
	0,890
	21,360

	4. Працівники ресторанного господарства
	3
	0,820
	29,520

	Усього:
	
	
	125,620


Амортизаційні відрахування необхідно знайти податковим методом, тобто використовуючи діючі норми амортизації (наведені у таблиці 3) до залишкової вартості обладнання на початок відповідного року. Первісна вартість основних засобів, необхідних для реалізації проекту, наведена у додатку В. Результати розрахунків приводимо в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Розрахунок сум амортизаційних відрахувань за відповідний рік

	Група ОЗ
	Елементи основних засобів
	Первісна вартість, тис. грн.
	Норми АВ, %
	Сума амортизаційних відрахувань за період, тис. грн. за рік

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Будівлі, споруди
	800
	2
	16
	15,68
	15,37
	15,059
	14,758
	14,463
	14,173

	2
	Автотранспорт, меблі, прилади
	325
	10
	32,5
	29,25
	26,325
	23,693
	21,323
	19,191
	17,272

	3
	Інші основні засоби
	12
	6
	0,72
	0,677
	0,636
	0,598
	0,562
	0,528
	0,497

	4
	Оргтехніка
	17
	15
	2,55
	2,166
	1,843
	1,566
	1,331
	1,132
	0,962

	
	Усього
	
	
	51,77
	47,77
	44,17
	40,92
	37,97
	35,31
	32,90


Поточні витрати на утримання міні-готелю необхідно розрахувати за формою таблиці 4. Дані для розрахунків наведено у додатку Г.

Результати розрахунку загального фонду оплати праці переносимо з таблиці 2. Відрахування на соціальні потреби складають 37,5% від витрат на заробітну плату.

Витрати на електроенергію розраховуються добутком споживання електроенергії та тарифу (враховуючи кількість місяців роботи міні-готелю). Витрати на водопостачаня та водовідведення розраховуються аналогічно. 

Витрати на харчування туристів розраховуються як добуток кількості туристів та вартості харчування одного туриста за добу (враховуючи кількість днів роботи міні-готелю).

Суми річних значень амортизаційних відрахувань за періодами переносимо з таблиці 3. 

Інші витрати плануються у розмірі 10 % від усіх наведених витрат без амортизаційних відрахувань. Представимо поточні витрати міні-готелю в таблиці 4.
Таблиця 4 
Поточні витрати на утримання міні-готелю, тис. грн.
	Витрати
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Заробітна плата
	125,62
	125,62
	125,62
	125,62
	125,62
	125,62
	125,62

	2.Відрахування на соціальні потреби (37,5 % від ФОП)
	41,1075
	41,1075
	41,1075
	41,1075
	41,1075
	41,1075
	41,1075

	3. Витрати на газ (на опалення, підігрів води, газ для приготування їжі)
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	4. Витрати на 

електроенергію
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	5. Витрати на водопостачання
	1,589
	1,589
	1,589
	1,589
	1,589
	1,589
	1,589

	6. Витрати на водовідведення
	1,135
	1,135
	1,135
	1,135
	1,135
	1,135
	1,135

	7. Витрати на утримання авто
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10

	8. Витрати на харчування
	306,6
	306,6
	306,6
	306,6
	306,6
	306,6
	306,6

	9. Інші витрати
	48,58
	48,58
	48,58
	48,58
	48,58
	48,58
	48,58

	10.Разом без амортизаційних відрахувань
	534,3715
	534,3715
	534,3715
	534,3715
	534,3715
	534,3715
	534,3715
	

	11. Амортизаційні відрахування
	51,77
	47,77
	44,17
	40,92
	37,97
	35,31
	32,90

	12. Разом з амортизаційними відрахуваннями
	586,1415
	582,1415
	578,5415
	575,2915
	572,3415
	569,6815
	567,2715


Для реалізації проекту планується взяти кредит у розмірі 75% від суми єдиночасних витрат під 15% річних терміном на 4 роки з рівномірним поверненням. Розрахунок величини коштів, необхідних для повернення кредиту приведемо у таблиці 5.

Таблиця 5 

Розрахунок повернення кредиту, тис. грн.
	Показники
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4

	Борг за кредитом на початок року
	860
	645
	430
	215

	Виплата відсотків за кредитом (15%)
	129
	96,75
	64,5
	32,25

	Погашення тіла кредиту
	215
	215
	215
	215

	Борг за кредитом на кінець року
	645
	430
	215
	0

	Загальна сума виплат за період
	344
	311,75
	279,5
	247,25


Надходження від реалізації послуг міні-готелю плануються виходячи з рівня витрат (собівартості), розрахованого в таблиці 4 та рівня рентабельності (додаток Е). 

Єдиний податок складає 10% від вартості реалізованих послуг.

Чистий прибуток розраховується відніманням розміру єдиного податку та експлуатаційних витрат від загальних надходжень від реалізації.

Результати розрахунків приведено у таблиці 6.

Таблиця 6 

Фінансові результати діяльності міні-готелю, тис. грн.
	Показники
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг реалізації послуг
	1055,05
	1047,85
	1041,37
	1035,52
	1030,12
	1025,43
	1021,09

	Єдиний податок
	105,505
	104,785
	104,137
	103,552
	103,012
	102,543
	102,109

	Експлуатаційні витрати
	586,1415
	582,1415
	578,5415
	575,2915
	572,3415
	569,6815
	567,2715

	Чистий прибуток
	363,4035
	363,4035
	363,4035
	363,4035
	363,4035
	363,4035
	363,4035


У таблиці 7 приведемо грошові потоки від реалізації проекту 
Таблиця 7 

Потік коштів інвестиційного проекту, тис. грн.
	Показники
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Надходження  від надання послуг
	1055,

05
	1047,

85
	1041,

37
	1035,

52
	1030,

12
	1025,

43
	1021,

09

	Експлуатаційні витрати без амортизаційних відрахувань
	534,

3715
	534,

3715
	534,

3715
	534,

3715
	534,

3715
	534,

3715
	534,

3715

	Загальна сума виплат за кредитом
	344
	311,75
	279,5
	247,25
	
	
	

	Єдиний податок
	105,

505
	104,

785
	104,

137
	103,

552
	103

,012
	102,

543
	102,

109

	Грошовий потік
	71,
1735
	93,
9435
	123,
3615
	150,
3465
	392,
7365
	388,
5155
	384,
6095


Для розрахунку поточної вартості грошового потоку зведемо до таблиці1. 8 значення прогнозних грошових потоків (з таблиці 7), і відсоткові фактори поточної вартості грошових потоків за відповідною ставкою дисконту.

Поточна вартість грошового потоку 
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розраховується за формулою:
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 - прогнозне значення грошового потоку;
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 - відсотковий фактор поточної вартості грошового потоку (за відповідної ставки дисконту та періоду нарахування);
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 - ставка дисконту;
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 - період нарахування.

Результати розрахунків наведемо у таблиці 8.

Таблиця 8  
Поточна вартість грошових потоків, тис. грн.
	Період проекту-вання
	Прогнозний грошовий

потік
	Коефіцієнт приведення
	Поточна вартість грошового потоку

	1
	71,1735
	0,8696
	61,8925

	2
	93,9435
	0,7561
	71,0307

	3
	123,3615
	0,6575
	81,0105

	4
	150,3465
	0,5818
	87,4716

	5
	392,7365
	0,4972
	195,2686

	6
	388,5155
	0,4323
	167,9553

	7
	384,6095
	0,3759
	144,5747

	Сума
	
	-
	809,2039


Чистий приведена вартість (NPV) –– це різниця між сумою теперішньої  (вартості грошових потоків від інвестицій в кожний період часу і теперішньої вартості самих інвестицій:
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Індекс рентабельності  інвестиційного проекту (PI) – відношення поточної вартості грошових надходжень від проекту до поточної вартості інвестицій:
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Період окупності інвестицій визначається як відношення теперішніх (поточних) інвестицій до середньорічної вартості дисконтованих грошових потоків:
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Результати розрахунків наведемо у таблиці 9 
Таблиця 9  
Розрахунок основних показників ефективності реалізації проекту 1

	Показник
	Розрахунок
	Значення

	Чиста приведена вартість
	809,2032 – 1132,3
	-323,0961

	Термін окупності інвестицій (рік)
	1132,3/(809,2032/7)
	10

	Рентабельність інвестицій
	(-323,0961)/1132,3
	- 28,5


Далі необхідно знайти значення від’ємного (або додатного у випадку, коли чиста приведена вартість є від’ємним значенням) значення чистої приведеної вартості для знаходження внутрішньої норми доходності проекту. Для цього необхідно підібрати ставку дисконту, яка буде значно більше тієї, що прийнята у розрахунках (або менше у випадку, коли NPV ˂ 0). Значення таблиці 10 розраховуються аналогічно значенням таблиці 8.
Таблиця 10 

Розрахунок поточної вартості грошових потоків для знаходження від’ємного значення чистої приведеної вартості, тис. грн.

	Період проекту-вання
	Прогнозний грошовий потік
	Коефіцієнт приведення
	Поточна вартість грошового потоку

	1
	71,1735
	0,9524
	67,786

	2
	93,9435
	0,907
	85,207

	3
	123,3615
	0,8638
	106,56

	4
	150,3465
	0,8227
	123,69

	5
	392,7365
	0,7835
	307,709

	6
	388,5155
	0,7462
	289,910

	7
	384,6095
	0,7107
	273,34

	Сума
	
	-
	1254,203


Результати розрахунків таблиць 8 та 10 зведемо до таблиці 11 та розрахуємо значення внутрішньої норми доходності.

Внутрішня норма доходності проекту дає загальне уявлення про ступінь його економічної безпеки в умовах зміни (погіршення) фінансового стану в країні. 

Показник внутрішньої норми доходності проекту визначає, за якої ставки дисконту (з урахуванням інфляційного очікування і можливих ризиків) економічний ефект від його здійснення, приведений до розрахункового року, буде дорівнювати нулю. Тобто внутрішня норма доходності – це така річна ставка дисконту, за якої сукупні вигоди від здійснення проекту будуть дорівнювати сукупним витратам при умові приведення і тих і інших до розрахункового року.

Збільшення дисконтної ставки обумовлює зменшення загальної суми економічного ефекту, приведеного до розрахункового року, і навпаки, зменшення дисконтної ставки викликає збільшення економічного ефекту.

Для визначення внутрішньої норми доходності проекту IRR на практиці використовують метод інтерполяції, який дозволяє знайти таке значення дисконтної ставки, за яким сума ефекту буде дорівнювати нулю, знаючи два її граничні значення. 

Внутрішня норма доходності 
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 визначається за формулою:
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де 
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 - річна дисконтна ставка, що використовувалась для розрахунку NPV;
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 - річна дисконтна ставка, за якої NPV стає збитковою;
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 - значення чистою приведеної вартості при [image: image15.wmf]r
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Таблиця 11
Розрахунок внутрішньої норми доходності проекту

	Показник
	Розрахунок
	Значення

	Чиста приведена вартість (додатне значення) (NPV), тис. грн.
	1254,203 – 1132,3
	121,903

	Ставка дисконту при додатному знченні чистої приведеної вартості (r), %
	
	5

	Від’ємне значення чистої приведеної вартості (NPVʹ), тис.грн.
	809,2032 – 1132,3
	-323,0961

	Ставка дисконту при від’ємному значенні чистої приведеної вартості (rʹ), %
	
	15

	Внутрішня норма рентабельності проекту (IRR), %
	0,05+ ((0,15-0,05)* 121,903/(121,903+323,0961))
	8%


На основі розрахунків таблиці 4 необхідно поділити експлуатаційні витрати міні-готелю на постійні та змінні.

До постійних рекомендовано віднести наступні витрати:

· заробітна плата;

· відрахування на заробітну плату;

· 20% витрат на газ, електроенергію, водопостачання, водовідведення, на утримання авто;

· амортизаційні відрахування.

До змінних відносять наступні витрати:

· 80% витрат на газ, електроенергію, водопостачання, водовідведення, на утримання авто;

· витрати на харчування;

· інші витрати.

Результати розрахунків наведені у таблиці 12.

Таблиця 12 
Розподіл витрат на постійні та змінні
	Витрати
	Постійні
	Змінні
	Всього

	1. Заробітна плата
	125,62
	
	125,62

	2.Відрахування на соціальні потреби (37,5 % від ФОП)
	41,1075
	
	47,1075

	3. Витрати на газ (на опалення, підігрів води, газ для приготування їжі)
	0,5
	2
	2,5

	4. Витрати на 

електроенергію
	0,228
	0,912
	1,14

	5. Витрати на водопостачання
	0,3178
	1,2712
	1,589

	6. Витрати на водовідведення
	0,227
	0,908
	1,135

	7. Витрати на утримання авто
	1,22
	4,88
	6,10

	8. Витрати на харчування
	
	306,6
	306,6

	9. Інші витрати
	
	48,58
	48,58

	10. Амортизаційні відрахування
	51,77
	
	51,77

	Разом витрат
	220,9903
	365,1512
	586,1415


Далі необхідно визначити показники запасу фінансової міцності й порогу рентабельності проекту.

Валова маржа розраховується як різниця між виручкою та змінними витратами:
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Валовий прибуток можна розрахувати як різницю між валовою маржею та постійними витратами:
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Питома вага (коефіцієнт) валової маржі – це відношення валової маржі до виручки від реалізації:
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Поріг рентабельності (вартісний) – це відношення постійних витрат до коефіцієнту валової маржі:


[image: image21.wmf]ВМ

пост

пор

К

В

Вир

=


Запас фінансової міцності (вартісний) – це різниця між виручкою від реалізації послуг  та порогом рентабельності у вартісному виразі:


[image: image22.wmf]пор

варт

Вир

Вир

ЗФМ

-

=


Запас фінансової міцності (відносний) розраховується як відношення валового прибутку до валової маржі:
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Результати розрахунків необхідно занести до таблиці 13, зробити висновки.

Таблиця 13 
Визначення запасу фінансової міцності й порогу рентабельності за інвестиційним проектом

	Показник
	1 рік реалізації проекту

	Виручка від реалізації послуг, тис. грн.
	1055,05

	Загальні постійні витрати, тис. грн.
	220,9903

	Загальні змінні витрати, тис. грн.
	365,1512

	Валова маржа 
	689,8988

	Валовий прибуток
	834,0597

	Питома вага валової маржі
	0,6539

	Поріг рентабельності (вартісний)
	337,957

	Запас фінансової міцності (вартісний)
	717,093

	Запас фінансової міцності (відносний)
	121


За даними попередніх таблиць розподілимо  грошові потоки до видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. Такий розподіл грошових коштів дозволить відобразити вплив кожного за напрямків діяльності на загальний рівень грошових надходжень підприємства.

Операційна діяльність підприємства – основна діяльність та інші види діяльності, спрямована на надання послуг, виконання робіт, продаж продукції.

Інвестиційна діяльність підприємства – це сукупність операцій щодо придбання і продажу довгострокових (необігових) активів та короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, результатом якої є зміни у розмірі й складі власного капіталу й займаних коштів підприємства – отримання і повернення ресурсів акціонерів і позик кредиторів.

Результати розподілу грошових потоків міні-готелю необхідно занести до таблиці 14.
Таблиця 14 
Потоки грошових коштів інвестиційного проекту

	Показник
	Значення показників за роками, тис. грн.

	
	

	Інвестиційна діяльність

	Притоки
	272,3

	Відтоки
	1132,3

	ГПінв.
	-860

	Операційна діяльність

	Притоки
	1055,05

	Відтоки
	586,1415

	ГПопер.
	468,9085

	Фінансова діяльність

	Притоки
	860

	Відтоки
	1182,5

	ГПфін.
	-322,5

	Загальний грошовий потік
	


Висновки: Економічний ефект від будівництва міні-готелю за ставкою дисконту у 15% виявився від’ємним і склав -323,0961 тис грн. Інвестиції повертаються через 10 років (хоча проект розраховано на 7 років), рентабельність інвестицій -28,5%. Отже проект виявився збитковим.

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НОВОГО ТУРУ
В даному розділі пропонується організувати й оцінити доцільність створення нового туру за даними додатків Ж, З.

Кількість турів прогнозуються на основі екстраполяції методом середніх темпів.

Згладжування з використанням показника середнього темпу припускає, що розвиток об’єкту прогнозування проходить за законом геометричної прогресії (зростаючої або спадаючої). Середній темп зміни фактичних значень часового ряду 
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визначається за формулою:
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 - кінцеве значення фактичного часового ряду;
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 - значення фактичного часового ряду, прийняте за базу (початкове значення);


[image: image28.wmf]n

 - кількість значень фактичного часового ряду;
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 - кількість інтервалів фактичного часового ряду.

Після визначення середнього темпу зміни часового ряду [image: image30.wmf]Т

 можлива побудова теоретичної кривої розвитку об’єкта дослідження. Прогнозоване значення 
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 знаходиться множенням кінцевого значення фактичного ряду на показник середнього темпу [image: image32.wmf]Т

, піднесений до ступеня 
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, що відповідає кількості часових інтервалів (кроків) періоду випередження:
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 - прогнозоване значення розвитку об’єкта;



[image: image36.wmf]k

 - кількість часових інтервалів періоду випередження.

Вихідні дані для прогнозу попиту на тури наведено у додатку Ж. Розрахунок середнього темпу та прогнозних значень кількості турів необхідно наведено у таблиці 15
Таблиця 15  
Розрахунок прогнозних значень попиту на тури методом середніх темпів

	
	Розрахунок
	Значення

	Середній темп
	[image: image37.png]s-1/1040




	1,015

	Кількість турів, 1 рік
	[image: image38.png]1040 = 1,015




	1056

	Кількість турів, 2 рік
	[image: image39.png]1040 * 1,015




	1071

	Кількість турів, 3 рік
	[image: image40.png]1040 * 1,015




	1088

	Кількість турів, 4 рік
	[image: image41.png]1040 = 1,015




	1104

	Кількість турів, 5 рік
	[image: image42.png]1040 % 1,015°




	1120

	Кількість турів, 6 рік
	[image: image43.png]1040 + 1,015°




	1137

	Кількість турів, 7 рік
	[image: image44.png]1040 + 1,015’




	1154


Економічний ефект від реалізації інвестиційного проекту визначається як перевищення сумарної вартісної оцінки результатів проекту за розрахунковий період над вартісною оцінкою сукупних витрат на здійснення проекту.

Результати організації нового туру будуть дорівнювати добутку кількості турів та їх ціни. Витрати визначаються сумою одночасних та поточних витрат.

Результати розрахунку економічного ефекту організації нового туру наведемо таблиці 16
Таблиця 16  
Розрахунок економічної ефективності організації нового туру
(тис. грн)
	Показники
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Кількість турів, тур.
	1056
	1071
	1088
	1104
	1120
	1137
	1154

	2. Ціна туру, грн.
	4,056
	4,056
	4,056
	4,056
	4,056
	4,056
	4,056

	3. Собівартість туру (без амортизації), грн.
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120

	4. Результати, тис.грн.
	4283,14
	4343,98
	4412,93
	4477,82
	4542,72
	4611,67
	4680,62

	5. Витрати всього, тис.грн.
	1353,12
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120

	5.1 Одночасні витрати
	1350
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2 Поточні витрати
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120
	3,120

	6. Економічний ефект, тис.грн.
	2930,02
	4340,86
	4409,81
	4474,7
	4539,6
	4608,55
	4677,5

	7.Коефіцієнт приведення
	1,00
	0,60
	0,466
	0,361
	0,280
	0,217
	0,168

	8. Економічний ефект з урахуванням коефіцієнта приведення, тис. грн.
	2930,02
	2604,516
	2054,971
	1615,367
	1271,088
	1000,055
	785,82

	9. Економічний ефект наростаючим підсумком, тис. грн.
	2930,02
	5534,536
	7589,507
	9204,874
	10475,962
	11476,018
	12261,838


Розрахунок основних показників ефективності реалізації даного проекту виконаємо  аналогічно розрахункам таблиці 9. Результати необхідно занести до таблиці 17 та зробити висновки.

Таблиця 17
Розрахунок основних показників ефективності організації нового туру

	Показник
	Розрахунок
	Значення

	Економічний ефект
	
	12261,838

	Термін окупності інвестицій (рік)
	
	1

	Рентабельність інвестицій
	(12261,8381/1353,12)*100

	906%


Висновки: сумарний економічний ефект за 7 років реалізації проекту складає  12261,838 тис. грн., інвестиції повертаються на  1рік життєвого циклу проекту. Рентабельність інвестицій складає 906%.
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНУ
В даному розділі пропонується розглянути можливість відкриття нового ресторану та оцінити доцільність цього проекту за даними додатків І та К.

Розрахунок єдиночасних витрат наведемо у таблиці 18.

Таблиця 18 
Розрахунок єдиночасних витрат відкриття ресторану
	Показник
	Значення, тис. грн.

	1. Розробка проекту
	47,5

	2. Обладнання
	451,3

	3. Інвентар
	31,8

	4. Меблі
	327,8

	5. Ремонт приміщення
	378,0

	РАЗОМ єдиночасних витрат
	1236,4



Визначення економічного ефекту від відкриття нового ресторану виконується аналогічно розрахункам таблиці 16, результати розрахунків наведемо у таблиці 19.

Таблиця 19
Визначення економічного ефекту від реалізації проекту
	Показники
	Роки реалізації проекту

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Вартісна оцінка результатів, тис. грн.
	930
	930
	930
	930
	930
	930
	930

	2. Вартісна оцінка витрат, у т.ч:
	1596,4
	1596,4
	1596,4
	1596,4
	1596,4
	1596,4
	1596,4

	2.1 Одноразові витрати, тис. грн.
	1236,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2 Поточні витрати, тис. грн.
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360

	3. Економічний ефект без приведення до розрахункового року, тис. грн.
	-666,4
	570
	570
	570
	570
	570
	570

	4. Річна дисконтна ставка, %
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	5. Коефіцієнт приведення (дисконтування) до розрахункового року, що враховує фактор часу, коеф.
	1,00
	0,60
	0,466
	0,361
	0,280
	0,217
	0,168

	6. Економічний ефект, приведений до розрахункового року, тис. грн.
	-666,4
	342
	265,62
	205,77
	159,6
	123,69
	95,76

	7. Те ж зростаючим підсумком, тис. грн.
	-666,4
	-324,4
	-58,78
	146,99
	306,59
	430,28
	526,04


Розрахунок основних показників ефективності реалізації даного проекту виконуємо  аналогічно розрахункам таблиці 9. Результати  приведемо у  таблиці 20.
Таблиця 20
Розрахунок основних показників ефективності реалізації проекту 3
	Показник
	Розрахунок
	Значення

	Економічний ефект
	
	526,04

	Термін окупності інвестицій (рік)
	
	4

	Рентабельність інвестицій
	(526,04/1236,4)*100%
	43%


Висновки: сумарний економічний ефект за 7 років реалізації проекту складає 526,04 тис. грн., інвестиції повертаються на 4 рік життєвого циклу проекту. Рентабельність інвестицій складає 43%.
ПОРІВНЯННЯ ПРОЕКТІВ ТА ВИБІР НАЙКРАЩОГО
В цьому розділі пропонується звести результати розрахунків показників економічної ефективності реалізації трьох альтернативних проектів до єдиної таблиці за видом таблиці 21, вибрати найкращий варіант за наведеними показниками та зробити висновки щодо доцільності впровадження найкращого проекту.
Таблиця 21 
Порівняння проектів

	Показник
	Проект 1
	Проект 2
	Проект 3

	Єдиночасні витрати, тис. грн.
	1132.300
	1350,000
	1236,400

	Середня величина поточних витрат без амортизаційних відрахувань на рік, тис. грн.
	534,372
	3,120
	360,000

	Середня величина надходжень на рік, тис. грн.
	115,601
	4478,983
	930

	Сумарний економічних ефект за 7 років, тис. грн.
	-323,096
	12261,838
	526,040

	Період окупності, роки
	10
	1
	4


Висновки: Перший проект з будівництва міні-готелю, є збитковим, адже інвестиції,які розраховані на 7 років повертаються лише на 10 рік. Також цей проект має найбільшу середню величини витрат та найменшу середню величину надходжень
Інші два проекти, організація нового туру та відкриття ресторану, обидва є прибутковими, тому слід детальніше розглянути іх та порівняти. Єдиночасні витрати з проекту по організації туру більше, ніж проекту з відкриття ресторану (далі 1 і 2 проекті відповідно). Проте середня величина поточних затрат 1 проекту значно менша, ніж у 2. Суми середньої величини надходжень на рік та сумарний економічний ефект за 7 років більше у 1 проекті. І найголовніше – термін окупності інвестицій у першому проекті припадає на 1 рік, а в другому на 4. Отже можна зробити висновок, що при більшій сумі єдиночасних витрат, проект з організації нового туру значно рентабельніший серед всіх проектів, адже приносить дивіденди вже на першому році дії проету.
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Таблиця А

Вихідні дані для розрахунку єдиночасних витрат на будівництво та облаштування міні-готелю

	Показник
	Сума (за варіантами), тис.грн.

	
	5

	1. Витрати на будівництво будинку, в т.ч.;
	

	- матеріали
	387,6

	- будівельно - монтажні роботи
	258,4

	2. Витрати на облаштування номерів Standart
	64,2

	3. Витрати на облаштування номерів Superior
	42,8

	4. Витрати на облаштування  номерів Junior Suite
	48,2

	5. Витрати на облаштування  службових приміщень будинку
	165,9

	6. Витрати на облаштування  подвір’я в т. ч.
	

	матеріали й обладнання
	49,7

	будівельно - монтажні роботи
	33,1

	7. Витрати на придбання вантажопасажирського мікроавтобусу
	69,6

	8. Витрати на створення й реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
	12,8


Таблиця Б  
Вихідні дані для розрахунку оплати праці працівників з обслуговування міні-готелю

	
	Варіант

	Показник
	10

	1. Працівники служби прийому та розміщення
	

	- кількість осіб
	4

	- середня заробітна плата, грн
	1400

	2. Працівники господарської служби
	

	- кількість осіб
	3

	- середня заробітна плата, грн
	765

	3. Інженерно-технічні працівники
	

	- кількість осіб
	2

	- середня заробітна плата, грн
	890

	4. Працівники ресторанного господарства
	

	- кількість осіб
	3

	- середня заробітна плата, грн
	820


Таблиця В  
Первісна вартість основних елементів

	Показник
	Сума (за варіантами), тис.грн.

	
	5

	1. Будівлі, споруди
	800

	2. Автотранспорт, меблі, прилади
	325

	3. Оргтехніка
	17

	4. Інші основні засоби
	12


Таблиця Г 

Вихідні дані для розрахунку поточних витрат міні-готелю

	Показник
	Варіант

	
	10

	Витрати на опалення, підігрів води, газ для приготування їжі, тис.грн
	2,50

	Споживання електроенергії, кВт-г.
	380

	Тариф (електроенергія), грн. за 1 кВт-г.
	0,25

	Водопостачання, м³
	43

	Тариф (водопостачання), грн за м³
	3,08

	Водовідведення, м³
	43

	Тариф (водовідведення), грн за м³
	2,20

	Витрати на утримання авто, тис.грн
	6,10

	Розрахункова вартість харчування одного туриста, грн.
	40

	Очікувана кількість туристів
	21


Таблиця Д 
Вихідні дані для розрахунку відсоткового фактору теперішньої вартості грошових потоків

	Показник
	Варіант

	
	5

	Ставка дисконту, %
	15

	Інфляція, %
	9

	Ризики, %
	0

	Ставка банків за депозитними вкладами, %
	18


Таблиця Е

Вихідні дані для розрахунку відсоткового фактору теперішньої вартості грошових потоків

	Показник
	Варіант

	
	10

	Рентабельність, %
	80


Таблиця Ж  
Попит на аналогічні тури за попередні 5 років, од.

	Рік
	Варіант

	
	5

	01 (-5)
	980

	02 (-4)
	987

	03 (-3)
	1003

	04 (-2)
	995

	05 (-1)
	1040


Таблиця З 

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності організації нового туру

	Показник
	Сума (за варіантами), тис.грн.

	
	10

	Ціна туру, грн.
	4056

	Собівартість туру (без амортизації), грн.
	3120

	Одночасні витрати, тис. грн.
	1350


Таблиця І  
Вихідні дані для розрахунку єдиночасних витрат відкриття ресторану

	Показник
	Сума (за варіантами), тис. грн.

	
	5

	1. Розробка проекту
	47,5

	2. Обладнання
	451,3

	3. Інвентар
	31,8

	4. Меблі
	327,8

	5. Ремонт приміщення
	378,0


Таблиця К 
Вихідні дані для визначення економічного ефекту відкриття ресторану

	Показник
	Сума (за варіантами), тис.грн.

	
	10

	Вартісна оцінка результатів, тис. грн.
	930

	Поточні витрати, тис. грн..
	360
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