Тест план проекту Rozetka

Зміст

- Зміни в документі

- Вступ

  - Призначення документа

  - Критерії закінчення тестування

  - Терміни

  - Мета тестування

- Стратегія процесу тестування

- Методи тестування

- Смоук тестування

- Тестування верстки

- Функціональне тестування

- Юзабіліті тестування

- Стратегія процесу автоматизації

  - Визначення того що потрібно автоматизувати

  - Техніки автоматизації

  - Інструменти автоматизації

- План робіт

- Підсумки

Тестування проводитиметься на Windows 10 у браузері Google Chrome () та мобільному телефоні Redmi 10 C з операційною системою Android (13TKQ1.221114.001) на вшитому в нього браузері Google Chrome.

- Зміни в документі

| Дата | Автор | Види змін |
| --- | --- | --- |
| 30.08.2023 | Кротов С.Ю. | Створення тест плану |
| 31.08.2023 | Кротов С.Ю. | Створення тест плану |
| 1.09.2023 | Кротов С.Ю. | Створення критичного чек листа |
| 2.09.2023 | Кротов С.Ю |  |

- Вступ

  - Призначення документа

Метою даного тест плану є опис процесу тестування сайту Rozetka (повна адреса http://bt.rozetka.com.ua/). Даний документ дозволяє отримати уявлення про планові роботи, терміни, а також ціни за послуги з тестування. Тест план не передбачає опис чек листів, тест кейсів, знайдених дефектів, та всієї передбаченої документації яка супроводжує цей процес, так само як і їх аналіз.

- Критерії закінчення тестування

- Термін до 12 вересня останній день для здачі виконаної роботи

- Всі заплановані тест кейси пройдені

- Досягнуто визначеного рівня тестового покриття

- Терміни

Проект – «Rozetka» є веб-додатком і використовується як інтернет крамниця з продажу різноманітних товарів та електроприладів, як для роботи, так і для відпочинку.

Тестування – це процес виявлення дефектів та помилок у програмному забезпеченні шляхом пошуку невідповідностей між очікуваним та отриманим результатами.

Верстка - це упорядковане розміщення елементів на веб-сторінці відповідно до макету вимог.

Локалізація – це переклад тексту у веб-додатку і його адаптація до певного мовного середовища.

Функціональне тестування – це перевірка, наскільки успішно працює програмне забезпечення та виконує всі ті функції, які були закладені в програмне забезпечення розробником.

Тестове середовище – набір програмного забезпечення для відтворення дій користувача, максимально наближених до реальних.

Тестування юзабіліті – перевірка чи комфортне використання сайту для користувача, наскільки легко знайти необхідну інформацію або виконати бажані дії.

Автоматизація тестування - це процес тестування програмного забезпечення, у якому всі кроки виконання тестових випадків та аналізу результатів виконує спеціально написана програма.

- Мета тестування

Метою тестування Проекту є перевірка всіх функціональних можливостей кошика, правильної адаптації до мовного середовища, зручності використання на браузері Google Chrome останньої версії, при різних дозволах монітору, та адаптація під розширення екрану мобільних телефонів.

Підсумковими документами процесу тестування, проведених у ручному та автоматизованому режимах будуть:

- Звіт про результати тестування, який включає опис знайдених дефектів та багів;

- Висновок тестувальників про загальний стан Проекту, що представляє собою графік співвідношення критичних дефектів до загальної їх кількості у ПЗ;

- Опис того як автоматизація скорочує витрати на тестування.

- Стратегія процесу тестування

Планується п’ять етапів проведення процесу тестування. На першому етапі  проведеться  Смоук тестування.  Тестувальник  завдяки смоук-тесту ознайомиться з додатком і в процесі ознайомлення виявить функції для тестування, та сформує: критичний чек лист для тестування функцій корзини; тест-план для розуміння послідовності дій при тестуванні. Другий етап буде присвячений верстці. На цьому етапі тестувальник перевіряє візуальну частину тестованого продукту, де виявляє дефекти відповідності до макету всіх видимих елементів  кошика та їх адаптацію до мовного середовища. Збирає та описує дефекти верстки. Третій етап буде присвячений деталізації функціонального чек листа та детальному прогонові функціональних тестів з детальним описом знайдених дефектів. Кожен чек лист проганяється для різних розширень екрану. На четвертому етапі буде проведена оцінка на скільки зручно та комфортно використовувати Проект. П’ятий і останній етап це розробка автоматизованих тестів за допомогою інструментів автоматизації. Автоматизація добре впливає на швидкість виявлення дефектів та їх виправлення, що в свою чергу скорочує витрати.

Браузери затверджені до перевірки:

Google Chrome 111.0,5563.111 х64

- Методи тестування

- Смоук тестування

Мета: Окреслити основу чек листів для функціонального тестування. Даний метод використовується з мінімальним набором тестів. На даному етапі не є метою виявити помилки, але якщо явні дефекти будуть виявлені, то вони будуть зафіксовані тестувальником.

- Тестування верстки

Візуальна частина:

- Точність відповідності макету

- Сітка(вирівнювання по макету)

- Масштаб (від 75% до 150%)

- Верстка в різних роздільних здатностях

Доступність:

- Наявність необхідних елементів

- Розмір та колір елементів

- Чи натискаються клікабельні елементи

- Чи набуває курсор різну форму при наведенні на клікабельні елементи

Коректна робота:

- Коректність шрифтів (колір, розмір, назва)

- Кольори інтерфейсу

- Величина елементів

- Прокрутка (можливість скролінгу)

Локалізація

- Переклад тексту

- Функціональне тестування

Мета: Виявлення функціональних помилок, невідповідностей  технічного завдання з очікуваннями користувача шляхом реалізації стандартних, та нетривіальних тестових сценаріїв.

Тестування функціональності Кошика:

- Додавання та видалення товарів;

- Оформлення замовлень;

- Використання сервісу на різних вкладках браузеру.

- Юзабіліті тестування

Мета: Визначити, чи зручний деякий штучний об’єкт (веб-сторінка , користувацький інтерфейс) для його передбачуваного використання.

- Стратегія процесу автоматизації

Мета: Підвищення якості кінцевого продукту, зменшення витрати часу на тестування та подальше  зменшення витрат на тестування.

- Підготовчий етап

  - Оцінка ризиків

  - Вибір інструментів

- Розробка системи автоматизації

  - Написання тест сценаріїв

  - Розробка генерації тестових даних

  - Визначення способу зберігання даних

  - Написання скриптів

  - Впровадження системи автоматизації

- Проведення автоматизованого тестування

  - Підготовка початкових умов для запуску

  - Визначення способу запуску

  - Запуск

  - Документування процесу автоматизації

  - Аналіз результатів

  - Формування звіту

  - Повернення системи в початковий стан

- План робіт

| Завдання | Час | Дата початку | Дата завершення |
| --- | --- | --- | --- |
| Складання тест плану | 6:30 год | 30.07.2023 | 31.07.2023 |
| Складання чек листа | 5 год | 1.09.2023 | 2.09.2023 |
| Виконання тестів другого етапу | 1год | 3.09.2023 | 3.09.2023 |
| Виконання тестів третього етапу | 8 год | 3.09.2023 | 4.09.2023 |
| Виконання тестів четвертого етапу | 1 год | 8.09.2023 | 8.092023 |
| Виконання автоматизації п’ятий етап | 10 год | 8.09.2023 | 9.09.2023 |

Ставка спеціаліста складає 350 грн / год. Виходячи із загальної кількості годин, які будуть використані на процес тестування, підсумкова сума становить 10955 грн.

- Підсумки

Кінцевим підсумком проведення тестування повинен стати оформлений кінцевий результат процесу тестування з описаними дефектами, а також рекомендаціями щодо поліпшення продукту з точки зору кінцевого користувача.