Scrum – это метод управления проектами, точнее это «фреймворк»( Хенрик Книберг) Процесс, который необходимо внедрить в работу каждого дивелопера.

Есть 3 действующих лица:

Product Owner (PO) – человек, который владеет всей информацией о продукте;

Scrum Master (SM) – человек, который помогает найти пути скрам команде к достижению цели;

Scrum team (ST) – люди, которые делают продукт.

Существуют этапы, которые помогают реализовать все таски на текущий спринт.

Спринт – промежуток времени. У каждого свой спринт, может колебаться от недели до месяца. В нашем случае – неделя.

1 этап: Формирование Product Backloga. Список требований, историй , функциональности, которые упорядочены по степени важности. При этом все требования написаны на понятном для заказчика языке.

2 этап: Sprint Planning Meeting .Присутствует PO.ST задает ему вопросы.PO приоретизирует, меняет задачи на текущий спринт.

3 этап: Sprint Backlog. Выписка всех задач. Они берутся с Product Backloga на текущий спринт.

4 этап: Работа над спринтом. В нашей компании спринт длится неделю или 5 рабочих дней. Каждый день начинается с daily meeting – это когда собираются SM и ST. SM задает 3 вопроса:

1. Что мы делали вчера?

2. С какими проблемами столкнулись?

3. Что мы будем делать сегодня?

Daily meeting длиться 5-7 минут.

SM помогает решить все проблемные вопросы в конце митинга.

5 этап: Retrospective meeting. Обсуждаем результаты работы (что можно улучить?), расставляем приоритеты.

Делаем выводы на следующий спринт, что успели,что нет и т.д.

6 этап: Sprint Reviw meeting. Встреча с PO Он оценивает работу команды. Дает таски на следующий спринт.

Расставляет приоритеты, меняет задачи и т.д. на следующий спринт.