## Slide 1: <Name>
Внедрение проектного управления.
Концепция.

## Slide 2: Предпосылки
Несистематизированность управления проектами, разобщенность данных, отсутствие методологии управления;
Перегруженность руководства проектными задачами;
Отсутствие общего центра ответственности за результаты проектов;
Отсутствие регулярной стандартизированной отчетности по проектам;
Отсутствие системы планирования ресурсов.

## Slide 3: Основные шаги
Разработка методологии УП
Выделение рабочей группы внедрения системы УП
Проработка требований к информационным системам
Пилотное внедрение
Утверждение системы УП
Обучение сотрудников <Name>

## Slide 4: Ожидаемые результаты
Разработана и утверждена методология управления проектами в <Name>
Разработаны требования к информационным системам
Информационные системы внедрены и используются
Сотрудники <Name> обучены и работают в соответствии с методологией УП
Созданы условия для создания отдела управления проектами как структурной единицы <Name>

## Slide 5: Открытые вопросы
Есть ли:
система электронного документооборота
система учета рабочего времени
централизованное хранилище данных
Как происходит закупка товаров/услуг под проекты?
Оргструктура, схема взаимодействия в рамках <Name>
Какие функции/сервисы общие, какие у себя – юристы, бухгалтерия, делопроизводство, логистика/автомобили, MS Project Online, и т.д.

## Slide 6: ГЛАВНОЕ
Без полного согласия и поддержки руководства <Name> изменений, которые необходимо будет внести в производственные процессы, внедрение системы управления проектами невозможно.