Комплексный ремонт дома. Виды ремонтных работ. Последовательность
Если вы затеяли комплексный ремонт дома и хотите создать красивый и практичный интерьер, тогда первое, о чем стоит подумать – последовательность всех работ. Если заказать ремонт квартиры под ключ это, возможно, не так важно, чем в случае ремонта своими руками, но в любом случае знать все этапы ремонтных работ необходимо, чтобы проследить за их качественным выполнением. Чаще всего комплексный ремонт доверяют одной подрядной организации, которая занимается всеми этапами, начиная от планирования и заканчивая чистовой отделкой.
Этапы комплексного ремонта дома
Любой комплексный ремонт квартиры или частного дома состоит из таких этапов:
· Планирование и подготовка;
· Демонтаж старых отделочных материалов и уборка ненужных элементов;
· Работа с перегородками (установка или демонтаж);
· Выравнивание стен и потолков;
· Замена инженерных коммуникаций;
· Стяжка;
· Чистовые работы и отделка.
В первую очередь следует детально спланировать будущую планировку, определиться с дизайном и стилем помещения. Многие строительные компании Москвы при заказе ремонта под ключ делают дизайн-проект бесплатно – в подарок. 
На этапе планирования обсуждаются виды отделки стен, потолка и пола, а также используемые материалы. 
Когда речь идет о демонтаже, удаляются старые обои, штукатурка, снимется линолеум или паркетная доска. После этого сносятся перестенки или наоборот – создаются арочные перекрытия и новые стены. Затем осуществляются работы по выравниванию стен и потолков.
Прокладка коммуникаций и отделка
Следующий этап - ремонт коммуникационных систем. Начинается он с замены электропроводки. Затем устанавливаются новые радиаторы, системы кондиционирования и вытяжки. 
Когда все необходимые коммуникации проложены, переходят к стяжке, а после нее к чистовой отделке. Все работы проводятся сверху вниз – вначале оформляют потолок, затем стены и в последнюю очередь пол. 
Завершающий этап ремонта
Когда все отделочные работы выполнены, переходят к завершающему этапу ремонтных работ – установке дверей, монтажу наличников, плинтуса и прочих элементов. На этой же стадии устанавливаются осветительные приборы, расставляют декоративные изделия и мебель.
Заказывая ремонт под ключ, тщательно оговариваются все ремонтные работы. В каждом отдельном случае одни операции можно упустить, другие заменить, поэтому планирование лучше всего делать совместно со специалистами.
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