КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ З ПРОСУВАННЯ САЙТУ
Перший місяць
Комплексний аудит сайту 
Первинний аналіз та аудит бізнесу клієнта
 Відбір найсильніших сайтів-конкурентів
Аналіз СЕО параметрів сайтів конкурентів
Аналіз посилальної маси сайтів конкурентів
Аналіз комерційних факторів та вдалих рішень
Складання списку рекомендацій на основі конкурентного аналізу
 Визначення цілей просування 
 Збір семантичного ядра
Кластеризація  запитів семантичного ядра
 Складання рекомендацій щодо зміни та розширення існуючої структури сайту (узгодження із замовником)
Розподіл  зібраних запитів по існуючій структурі сайту
Роботи з розширення структури сайту — каталогу, інших розділів та сторінок, за погодженням із замовником 
Розробка контент-маркетингової та посилальної стратегій просування, узгодження із замовником 
Складання заголовків та метатегів для існуючих сторінок та розділів 
Застосування виправлень. 
Підключення та налаштування Google Search Console 
Підключення та налаштування Google Analytics 
Перевірка швидкості завантаження сторінок
Перевірка наявності та налаштування robots.txt
Перевірка наявності та налаштування sitemap.xml
Перевірка коректності налаштування кодів сервера 200, 301,  404, 50* редиректів
Перевірка адаптивної верстки
Перевірка наявності коректного favicon.ico
Інші перевірки технічної готовності сайту до просування
 Складання технічного завдання для програміста на виправлення виявлених помилок
 Перевірка коректності ЧПУ
Перевірка заповненості метатегів зображень
Складання рекомендації на основі проведеного аудиту 
Перевірка індексації в Google 
Аналіз існуючої семантики та видимості сайту
 Аналіз посилальної маси сайту
 Перевірка на дублікати сторінок та мета тегів
 Перевірка коректності роботи форм сайту
Юзабіліті аудит
 Складання списку рекомендацій на основі проведеного юзабіліті-аудиту 
Первинна SEO-оптимізація
 Реалізація рекомендацій технічного аудиту
Реалізація рекомендацій SEO-аудиту
Виправлення виявлених проблем зі змістом сайту
Звіт по проведеному обсягу робіт.
Другий, третій, четвертий, п'ятий місяці
Підготовка, оптимізація та розміщення текстів
Підбір ключових фраз для просування кожного місяця на підставі семантичного ядра
 Підготовка завдання копірайтеру для написання текстів
Підготовка заголовків та метатегів, атрибутів зображень для нових сторінок
Вичитування та редагування текстів на сторінках сайту
.Форматування, розміщення ілюстрацій, метатегів, атрибутів зображень, здійснення перелінування з іншими сторінками сайту
 Контроль запровадження текстів на сторінки сайту
Контроль SEO-індексації статей
Аналіз трафіку 
Аналіз швидкості приросту та якості посилальної маси
 Аналіз поведінкових факторів, зручності користування сайтом
 Аналіз та оптимізація сніпетів сайту
Звіт щодо проведених заходів та досягнутих результатів. 
Відстеження коректності індексації сайту
 Моніторинг позицій сайту за ключовими запитами
 Перевірка швидкості завантаження, сторінок, мета-тегів. Усунення дублів у разі їх виявлення;
Формування переліку бізнес-порталів для реєстрації сайту, що просувається (при необхідності)
Підготовка картки компанії для розміщення на бізнес-порталах (при необхідності)
 Контроль наявності всіх розміщених за договором посилань
 Контроль якості посилальної маси
Шостий місяць
 Актуалізація семантичного ядра проекту
Коригування та актуалізація стратегії просування (при необхідності)
 Підготовка, оптимізація та розміщення текстів
Підбір ключових фраз для просування цього місяця (складання контент-плану цього місяця на підставі семантичного ядра)
 Вибір тем, заголовків статей для нових сторінок, узгодження із замовником
 Підготовка завдання копірайтеру для написання текстів
Підготовка заголовків та мета-тегів, атрибутів зображень для нових сторінок
Підбір та оптимізація графічних зображень для нових сторінок
 Узгодження статей (контенту) із замовником
 Розміщення нових статей (контенту) на сторінках сайту з урахуванням рекомендацій щодо оптимальної публікації матеріалів
Форматування, розміщення ілюстрацій, метатегів, атрибутів зображень, здійснення перелінкування з іншими сторінками сайту
Контроль запровадження текстів на сторінки сайту
Контроль SEO-індексації статей (контенту)
Багатофакторний аналіз трафіку (кількість відвідувачів, якість трафіку, його джерела, • пошукові запити тощо)
Аналіз швидкості приросту та якості посилальної маси
Аналіз поведінкових факторів, зручності користування сайтом
 Аналіз та оптимізація пошукових сніпетів сайту
Звіт  щодо проведених заходів та досягнутих результатів
Відстеження коректності індексації сайту
Відстеження виключених з пошуку сторінок, з'ясування причин та складання плану 
 Відстеження показників за зворотними посиланнями
 Моніторинг позицій сайту за ключовими запитами, що просуваються
 Перевірка швидкості завантаження мобільної/десктопної версії; сторінок, мета тегів
 Усунення дублів у разі їх виявлення
Перевірка коректності роботи sitemap.xml
 Перевірка сайту аналізаторами на виявлення помилок та їх усунення.
Розширення списку ресурсів для зовнішнього просування 
Визначення кількості посилань для пріоритетних сторінок у цьому місяці
Формування тексту посилань для розміщення на партнерських сайтах; на сайт, що просувається
 Контроль наявності всіх розміщених за договором посилань
 Контроль якості посилальної маси; .
Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий та дванадцятий місяці
Коригування та актуалізація стратегії просування
Все те саме, що і в попередні місяці

