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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Ожидаемый результат выполнения Заказа: маркетинг-платформа.
2. Ожидаемая дата выполнения Заказа: 30.06.2018г.
3. Техническое задание:

3.1. Разработка маркетинг-платформы состоит из следующих модулей (этапов):

	Приоритет
	Пункт в техническом задании
	Задание
	Время разработки

	1
	-
	Разработка БД
	1 месяц

	2
	-
	Разработка прототипа
	

	3
	-
	Разработка дизайна
	

	4
	-
	Настройка сервера для тестирования
	

	5
	4.3.1
	Регистрация пользователей
	

	6
	4.3.2
	Авторизация пользователей
	

	7
	4.3.3
	Восстановление доступа к учетной записи
	

	8
	4.3.4
	Верификация пользователей
	

	9
	4.3.5
	Приглашение партнера
	

	10
	4.3.6
	Языки
	

	11
	4.3.7
	Система ролей
	

	12
	4.3.8
	Система рангов
	2 месяц

	13
	4.3.18
	Личный кабинет пользователя 
	

	14
	4.3.19
	Структура клиента 
	

	15
	4.3.9
	Пакеты акций (входные пакеты) 
	

	16
	4.3.21
	Промо акции 
	

	17
	4.3.11
	Виды бонусов и алгоритмы начисления 
	

	18
	4.3.12
	Инвест портфель
	

	19
	4.3.13
	Банк + внутренний API
	

	20
	4.3.14
	Внутренняя биржа 
	3 месяц

	21
	4.3.15
	Внешняя биржа (функционал для покупки Dagr)
	

	22
	4.3.16
	Внутренний магазин
	

	23
	4.3.10
	Товарные пакеты 
	

	24
	4.3.23
	Новости
	

	25
	4.3.27
	Система обучения
	

	26
	4.3.24
	Мгновенные новости 
	

	27
	4.3.25
	Материалы 
	

	28
	4.3.26
	Календарь 
	4 месяц

	29
	4.3.22
	Чат 
	

	30
	4.3.28
	Техподдержка 
	

	31
	4.3.29
	Внутренняя CRM система 
	

	32
	4.3.33
	Рассылка 
	

	33
	4.5.1
	Обработка ошибок
	5 месяц

	34
	4.5.2
	Загрузка/выгрузка данных
	

	35
	4.3.15
	Внешняя биржа (остальной функционал)
	

	36
	4.3.13
	Банк + внешний API
	

	37
	-
	Организация защиты системы
	6 месяц

	38
	-
	Настройка продакшн сервера
	

	39
	-
	Деплой системы
	

	40
	-
	Тестирование
	

	41
	-
	Исправление ошибок
	



3.2. Техническое задание для каждого модуля (нескольких модулей) определяется и оформляется отдельным Приложением к этому Техническому заданию.
3.3. Техническое задание на выполнение Заказа состоит из всех Приложений к Техническому заданию.



	
	ЗАКАЗЧИК
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	Реквизиты
	Данные отсутствуют, в связи с положением о конфиденциальности

	
	 Данные отсутствуют, в связи с положением о конфиденциальности



	Уполномоченное лицо: должность
	Директор
	
	Физическое лицо-предприниматель

	
подпись
	
	
	

	Инициалы, фамилия
	
	
	

	
	м.п.
	
	м.п.




	Заказчик ___________
	
	Исполнитель ___________

	                         (подпись)
	                               
	                                                     (подпись)



