Техническое задание

к договору о предоставлении услуг

(выполнение работ) в сфере

информационных технологий

№ Р-021216

от 26.12.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Ожидаемый результат выполнения Заказа: маркетинг-платформа.

- Ожидаемая дата выполнения Заказа: 30.06.2018г.

- Техническое задание:

  - Разработка маркетинг-платформы состоит из следующих модулей (этапов):

| Приоритет | Пункт в техническом задании | Задание | Время разработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Разработка БД | 1 месяц |
| 2 | - | Разработка прототипа |  |
| 3 | - | Разработка дизайна |  |
| 4 | - | Настройка сервера для тестирования |  |
| 5 | 4.3.1 | Регистрация пользователей |  |
| 6 | 4.3.2 | Авторизация пользователей |  |
| 7 | 4.3.3 | Восстановление доступа к учетной записи |  |
| 8 | 4.3.4 | Верификация пользователей |  |
| 9 | 4.3.5 | Приглашение партнера |  |
| 10 | 4.3.6 | Языки |  |
| 11 | 4.3.7 | Система ролей |  |
| 12 | 4.3.8 | Система рангов | 2 месяц |
| 13 | 4.3.18 | Личный кабинет пользователя |  |
| 14 | 4.3.19 | Структура клиента |  |
| 15 | 4.3.9 | Пакеты акций (входные пакеты) |  |
| 16 | 4.3.21 | Промо акции |  |
| 17 | 4.3.11 | Виды бонусов и алгоритмы начисления |  |
| 18 | 4.3.12 | Инвест портфель |  |
| 19 | 4.3.13 | Банк + внутренний API |  |
| 20 | 4.3.14 | Внутренняя биржа | 3 месяц |
| 21 | 4.3.15 | Внешняя биржа (функционал для покупки Dagr) |  |
| 22 | 4.3.16 | Внутренний магазин |  |
| 23 | 4.3.10 | Товарные пакеты |  |
| 24 | 4.3.23 | Новости |  |
| 25 | 4.3.27 | Система обучения |  |
| 26 | 4.3.24 | Мгновенные новости |  |
| 27 | 4.3.25 | Материалы |  |
| 28 | 4.3.26 | Календарь | 4 месяц |
| 29 | 4.3.22 | Чат |  |
| 30 | 4.3.28 | Техподдержка |  |
| 31 | 4.3.29 | Внутренняя CRM система |  |
| 32 | 4.3.33 | Рассылка |  |
| 33 | 4.5.1 | Обработка ошибок | 5 месяц |
| 34 | 4.5.2 | Загрузка/выгрузка данных |  |
| 35 | 4.3.15 | Внешняя биржа (остальной функционал) |  |
| 36 | 4.3.13 | Банк + внешний API |  |
| 37 | - | Организация защиты системы | 6 месяц |
| 38 | - | Настройка продакшн сервера |  |
| 39 | - | Деплой системы |  |
| 40 | - | Тестирование |  |
| 41 | - | Исправление ошибок |  |

  - Техническое задание для каждого модуля (нескольких модулей) определяется и оформляется отдельным Приложением к этому Техническому заданию.

  - Техническое задание на выполнение Заказа состоит из всех Приложений к Техническому заданию.

|  | ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты | Данные отсутствуют, в связи с положением о конфиденциальности |  | Данные отсутствуют, в связи с положением о конфиденциальности |
| Уполномоченное лицо: должность | Директор |  | Физическое лицо-предприниматель |
| подпись |  |  |  |
| Инициалы, фамилия |  |  |  |
|  | м.п. |  | м.п. |