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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ


	Назва проекту
(не більше 15 слів)
	«Сонячна територія безпеки»

	Район міста, у якому реалізовуватиметься проект
	Металургійний

	Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект                    (визначені в пункті 3.6. Положення)
	виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, безпечне пересування у інклюзивному закладі, благаустрій територій закладу
створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя;

	Адреса автора проекту
	Світлана Попова

	Телефон, факс, e-mail
	0675661195,
Svetlkpvs@rambler.ru


	Загальний бюджет проекту, 
у тому числі:
	298 100 грн.
	100%

	· за рахунок коштів міського бюджету; 
	298 100 грн.
	100%

	· за рахунок співфінансування
	0
	0% 











ІІ.  Проект
«Сонячна територія безпеки»

 

1. Анотація проекту.
Актуальність: 
У нашому місті проживає понад 2 тисячі осіб з синдромом Дауна і за даними Криворізького генетичного центру щороку народжується 4 дитини з трисомією по хромосомі 21.
Тобто щороку принаймні ще 4 родини у Кривому Розі потребують пильної уваги з боку однодумців та родин які вже знають яким чином виховувати та соціомізувати «Сонячну» дитину. Для того щоб цей процес здійснювати у максимально доступній та ефективній формі громадська організація здійснює ряд заходів та активностей, постійно розширюючи коло взаємодії з іншими ОГС інклюзивного напрямку, закладами освіти та органами місцевого самоврядування. Серед партнерів організації : ГО «Особливий дотик», ГО «Інщі грані», ДЦЮТ студія розвитку «Імоджінірум».  
Пандемія Covid-19 поставила перед організацією нове завдання: створити безпечний простір взаємодії на відкритому повітрі де можна реалізувати спільні заходи із збереженням соціальної дистанції.
 Створення розвивально-ігрового середовища з елементами інклюзії, в якому всі діти мають можливість брати активну участь, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є актуальною проблемою. 
Розвивально-ігрове середовище з елементами інклюзії та влаштуванням одного інклюзивного майданчика на якому матимуть можливість займатись всі вихованці закладу.



Перелік заходів в рамках реалізації проекту включає:
1.На підготовчому етапі планується: 
- створити робочу групу проекту, яка складатиметься з представників головного розпорядника коштів, автора проекту;
 - укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів;  
2. На етапі реалізації проекту планується:
 2.1. Підготовка наявних майданчиків та території закладу до облаштування.
2.2. Придбання обладнання та послуг з облаштування дитячих майданчиків з  елементами інклюзії. 
2.3.  Відновлення спортивного майданчика.

   Результати реалізації: В результаті облаштування території біля закладу БФ «Сонячні діти Криворіжжя» буде створене комфортне та безпечне середовище.
Загальний обсяг коштів,  необхідний для реалізації проекту                     складає 298 100 грн.







2. Докладний опис проекту.
Створення розвивально-ігрового середовища з елементами інклюзії, в якому всі діти мають можливість брати активну участь, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є актуальною проблемою. 
Розвивально-ігрове середовище з елементами інклюзії та влаштуванням одного інклюзивного майданчика на якому матимуть можливість займатись всі вихованці закладу, в тому числі діти з обмеженими фізичними можливостями та діти з особливими потребами, для яких організація занять фізичною культурою та організація дозвілля на загальних ігрових майданчиках затруднена, дозволить збільшити рівень охоплення дітей активними іграми, наддасть можливість залучити дітей з особливими потребами, до відпочинку, фізичної активності, задовільнити їх рухову та пізнавальну потребу.
Відсутність майданчика для реалізації спільних свят, квестів та інших заходів для дружної родини «Сонечок» Криворіжжя, особливо в умовах протидій поширенню Covid-19 створюють перешкоди соціалізації дітей з Синдромом Дауна. Територія центру Сонячних дітей Криворіжжя складає менше 54,5 м2, а прилеглий майданчик не облаштовано для здійснення будь-яких заходів.
Пандемія Covid-19 поставила перед організацією нове завдання: створити безпечний простір взаємодії на відкритому повітрі де можна реалізувати спільні заходи із збереженням соціальної дистанції.
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2.1. Опис проблеми
Основна проблема проекту:  
Відсутність майданчика для реалізації спільних свят, квестів та інших заходів для дружної родини «Сонечко» Криворіжжя, особливо в умовах протидій поширенню Covid-19. Територія центру Сонячних дітей Криворіжжя складає менше 54,5 м2, а прилеглий майданчик не облаштовано для здійснення будь-яких заходів.
До складу БФ «Сонячні діти Криворіжжа» входить 75 родин які виховують дітей з синдромом Дауна. Вони активно включені в громадське життя міста. Беруть участь у загальноміських фестивалях, стали переможцями конкурсу «Громадьский бюджет 2019( проект «Сонячні долоньки підтримують світ») є організаторами щорічної акції «Hot soks» на підтримку дітей з синдромом Дауна.



2.2. Мета та завдання проекту.
   Метою  Створення у 2021 році простору сенсорного розвитку дітей та реалізації заходів за участь 75 родин які виховують дітей з синдромом Дауна за адресою вул. Героїв АТО 43 А із залученням активної громадськості Кривого Рогу
В процесі реалізації проекту буде вирішено такі завдання:
- проаналізувати якісні показники між існуючим сенсорним обладнанням і тим, що представлене в проекті; 
- провести моніторинг ринку, відповідні розрахунки закупівлі ігрового обладнання;
 - визначити перелік основних завдань і робіт у співвідношенні з наявними ресурсами, обсягами фінансування;
 - скласти бюджет проекту, що містить базові розрахунки необхідних коштів, ресурсів, фіксувати їх джерела;
 - створити необхідні умови для реалізації заходів проекту; 
- підвести підсумок реалізації проекту та обговорити з громадою його подальший розвиток;
 - створити умови, сприятливі для збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та розвитку засобами сенсорної терапії,  задоволення запитів, потреб та уподобань дітей з обмеженими фізичними можливостями; дітей які не охоплені дошкільною освітою;
- перетворити територію на таку, яка б вирізнялася оригінальністю, сучасністю, практичністю.



2.3. Технологія досягнення цілей.

З метою поступового вирішення проблеми благоустрою найближчим часом у БО «Сонячні діти Криворіжжя» заплановано здійснити комплекс заходів направлених на благоустрій та забезпечення безпечного перебування дітей на території закладу особливо від час проведення занять на свіжому повітрі: 	

ПЛАН – ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ
	Тривалість
заходу (по етапах)
	
Захід
	
Виконавці/учасники

	І етап

	Травень 2021 р.
	1. Мобілізація  фінансових, матеріальних 
     та організаційних ресурсів.
 2. Консультації з спеціалістами.
	Керівник проекту

	ІI етап

	
Червень 2021 р.
	Виконання робіт 
1. Підготовка до облаштування майданчика.
2.  Проведення заходів з облаштування дитячого майданчика з  елементами інклюзії (виробник Україна) та дитячого майданчика:
  

	Керівник проекту

	
Червень-Липень 2021р.
	2.1.демонтаж старого обладнання на майданчику;
2.2.облаштування та покриття майданчика 

	Керівник проекту

	
	2.3. Проведення заходів з улаштування розвивально-ігрового обладнання 2.4.Установлення.
	Керівник проекту

	IІІ етап

	
Серпень 2021 р.
	Апробація функціональності систем. Підготовка до введення об’єкту в експлуатацію.
	Керівник проекту

	
	Урочисте введення об’єкта в експлуатацію.
	Керівник проекту

	
	Поширення досвіду  створення безпечних умов перебування дітей на території закладу, через висвітлення проекту у ЗМІ та в ході публічних заходів.
	Керівник проекту




2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Проведені в рамках проекту заходи матимуть економічний, екологічний та соціальний ефект. 

Даний проект забезпечить:

-   Підвищення ролі громадськості, бізнесових структур у вирішенні нагальних 
     проблем;


-   Створить сприятливі санітарно-гігієнічні, безпечні умови для збереження 
     здоров’я  дітей з синдромом Дауна та їх сімей;

- Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між  учасниками       проекту – місцевими органами влади, працівниками закладу, батьківською громадою – задля  можливості реалізації інших актуальних проектів.
- Відбуватиметься формування мотивації до здорового способу життя;
- Збільшення рівня охоплення дітей активними іграми, культурним проведенням дозвілля;
- Відбуватиметься залучення дітей з особливими освітніми потребами до занять ігровими видами спорту;
- Створення безпечного і сучасного місця для проведення сімейного дозвілля.








ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту
	№
з/п
	Захід
	Стаття витрат
	Розрахунок статті витрат*
	Джерела фінансування

	
	
	
	орієнтовна ціна за од. (грн.)
	кіль-кість

	сума (грн.)
	громад-ський бюджет
	заявник разом з партнерами

	[bookmark: _GoBack]1.
	Придбання дитячого розвивально-ігрового обладнання для дітей від 2р. до 10р та монтажні роботи з його встановлення

	1.1.  Пісочниця "Стандарт"( придбання і монтажні роботи)
	10100
	1
	10100
	10100
	-


	
	
	1.2. Намет Indigo с москитною сіткою  3х4 м(придбання)
	12000
	2
	24000
	24000
	-

	
	
	1.3. Сцена - подіум складна 4м\4м (придбання та монтажні роботи з встановлення майданчика під установку) 
	37000
	1
	37000
	37000
	-

	
	
	1.4. Ігровий будиночок "Колоди-2" з гойдалками (придбання та монтажні роботи)
	61 000
	1
	61 000
	61 000
	-

	
	
	1.5 Ігровий комплекс для дітей з ОФВ (придбання та монтажні роботи)
	62000
	1
	62000
	62000
	

	
	
	1.6. Ігровий будиночок "Развивайка-2" (придбання та монтажні роботи)
	40000
	2
	80000
	80000
	-

	
	
	1.7. Дитяча лавка "Ромашка"
	4000

	6

	24000

	24000

	-

	Разом 
	
	
	          -

	Загальний бюджет проєкту:
	
	298 100,0
	

	Питома вага витрат  до загального бюджету проекту, %
	100%
	0%



	
	
	

	підпис автора проекту
	
	ініціал, прізвище





