Abschlussprüfung Sommer 2021

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Prozessorientierte Projektdokumentation

Entwicklung eines Programms mit grafischer Oberfläche zum einfachen Testen eines CIO Moduls in der Fertigung

Abgabetermin: 31.05.2021

Prüfungsbewerber:
Marian Muliarskyi
Sonnenhang 3
85304 Ilmmünster

Ausbildungsbetrieb:
EMS Dr. Thomas Wünsche

# 1 Einleitung
## 1.1 Projektbeschreibung
EMS Dr. Thomas Wünsche entwickelt Controller Area Network (CAN) basierte Automatisierungslösungen, die weltweit in unterschiedlichen Projekten eingesetzt werden.
CIO sind vielseitige I/O-Module für den CAN-Bus. CIO unterstützt 8 digitale 24 V/500 mA Ausgangs- und 8 analoge/digitale Eingangskanäle. Die Eingänge sind aufgeteilt in 0-10 V Spannungs- und 0-25 mA Stromeingänge. Die Spannungseingänge können ebenso als digitale Eingänge verwendet werden. Es ist möglich vier der acht Ausgangskanäle als PWM-Ausgänge zu konfigurieren. CIO wird durch Lese- und Schreibzugriffe auf Register konfiguriert. Die Konfiguration wird dauerhaft in einem EEPROM gespeichert. Verschiedene Module werden über ihre Modul-ID adressiert, die vom Benutzer zugewiesen wird.
Jede Baugruppe durchläuft einen Endtest.
Die Aufgabe besteht darin, ein automatisiertes Testprogramm für den Endtest des CAN-IO-Modul zu erstellen.
## 1.2 Projektziel
Dieses Projekt soll die Überprüfung des Moduls vereinfachen und in der letzten Produktionsphase Zeit sparen, d. h. den gesamten Prozess effizienter gestalten.
Dazu muss eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) erstellt werden, über die die Testdaten in einer Art Testprotokoll gespeichert werden können, damit diese Informationen bei Bedarf in Zukunft schnell gefunden werden können.
Ziel ist, den Testprozess so „smart“ wie möglich zu gestalten und zusätzlich eine einfache und übersichtliche Konfiguration des Moduls zu ermöglichen.
## 1.3 Projektumfeld
Hardware:
Personal Computer
CAN-IO Modul
USB/CAN Interface

Software:
Entwicklungsumgebung C++
wxFormBuilder
Betriebssystem, Linux 5.10.2
Cross-Platform GUI Library wxWidgets
## 1.4 Projektbegründung
Das Testen des CIO-Moduls erfordert zusätzliche Kenntnisse in der Programmierung von CAN-Anfragen und das Testen jeder einzelnen Funktion des Moduls nimmt viel Zeit in Anspruch.
Es wurde beschlossen, ein Testprogramm mit einer grafischen Oberfläche zu erstellen, mit der das Modul automatisch getestet werden kann.
Dies spart Zeit für Personen, die mit diesem Gerät arbeiten, außerdem macht das Programm dem Benutzer die manuelle Überprüfung des Moduls klar und verlangt von ihm keine zusätzlichen Kenntnisse in der Programmierung und insbesondere in CAN - Anfragen
## 1.5 Stakeholder / Zielgruppen
Der Entwurf eines Testprogramms wurde für die vereinfachte Endtest des CIO-Moduls entwickelt. Daher werden Benutzer des Programms sowohl Mitarbeiter unseres Unternehmens EMS als auch Käufer sein, die dieses Produkt bestellen. Dies können IT- / Elektrotechniker sein, die das Modul für ihre eigenen Zwecke verwenden, sowie einzelne Unternehmen, die das Modul in der Produktion verwenden.
## 1.6 Projektabgrenzung
Der Umfang des Projekts umfasst eine vollständige Teststeuerung des I/O - Moduls und die Möglichkeit, neue Register in RAM oder EEPROM zu schreiben. Das Speichern von Testdaten in einer Testprotokoll ist nicht Teil dieses Projekts.
# 2 Projektplanung
## 2.1 Projektphasen
Das Projekt wurde innerhalb des Zeitraums vom 19.04.2021 bis zum 29.04.2021 erstellt. Für die Umsetzung des Projekts wurden 70 Stunden zur Verfügung gestellt. Die Projektumsetzung erfolgte in bestimmten Phasen.
Die Tabelle 1: Grobe Zeitplanung zeigt die Hauptphasen des Projekts. Eine detailliertere Darstellung der Phasen befindet sich im Anhang A1: Detaillierte Zeitplanung.
Projektphase	Geplante Zeit
Analyse	6 h
Entwurf	9 h
Entwicklung und Implementierung	40 h
Abnahme und Test	8 h
Dokumentation	8 h
Gesamt	70 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung
## 2.2 Ressourcenplanung
Alle Ressourcen, die zum Erstellen des Projektes erforderlich waren, werden im Anhang A2: Verwendete Ressourcen dargestellt. Bei der Wahl der Ressourcen wurde berücksichtigt, ob sie für die eigene Verwendung frei sind.
# 3 Analysephase
## 3.1 Ist-Analyse
CAN-IO-Module werden von Firma EMS hergestellt. In der letzten Phase müssen die Module vollständig auf bestimmte Mängel oder Fehler getestet werden, wonach sie an den Kunden gesendet werden können. Bei Bedarf hat der Kunde kein Möglichkeit, das Modul selbst mit einem bestimmten Testprogramm zu testen, mit dem das Modul auch konfiguriert werden kann. Derzeit ist es nicht möglich, das Modul schnell und einfach zu überprüfen und zu konfigurieren. Momentan geschieht alles manuell durch EMS - Mitarbeiter und erfordert zusätzliche Zeit.
Um zu verstehen, womit wir es zu tun haben, finden Sie im Anhang A3:CIO-Module ein Foto des Modules.
## 3.2 Zeiteinsparung
Durch die Arbeitsautomatisierung wird die Zeit reduziert, die Mitarbeiter für die letzte Phase des Modultests aufwenden. Darüber hinaus erhält der Kunde die Möglichkeit, das Modul ohne zusätzlichen technischen Support unabhängig und schnell zu überprüfen und zu konfigurieren. Dies spart sowohl EMS-Mitarbeitern als auch Kunden von IO-Modulen viel Zeit.
## 3.3 Soll-Konzept
Das Testprogramm sollte die Funktion aller acht Ein- und Ausgänge vollständig prüfen und die Strom- oder Spannungswerte jedes einzelnen Eingangs je nach Modultyp angeben. Es muss auch Informationen über die Version, den Hersteller und die Seriennummer des Produkts anzeigen können. Das Testen sollte flexibel sein und sowohl manuelles als auc hautomatisches Testen ermöglichen. Darüber hinaus sollte es möglich sein, jedes Register durch Angabe seiner Nummer in hex zu überprüfen.
## 3.4 Lastenheft
Am Ende der Analysephase wurde ein Lastenheft erstellt, das die Aufgaben und Anforderungen des Auftraggebers zur diesem Projekt beschreibt.
# 4 Entwurfsphase
## 4.1 Auswahl des passenden Frameworks
Die Verwendung der Programmiersprache C++ mit wxWidgets-Bibliotheken war als Vorgabe dargestellt, weil wir mit diesen Tools auch in anderen Projekten gearbeitet haben. Darüber hinaus wurde das Programm (wxFormBuilder) installiert, mit dem man grafische Oberflächen und alle ihre Komponenten erstellen und verwalten kann. Außerdem wurden alle CAN-Bibliotheken und CPC-USB-Tools installiert, um mit dem Modul zu arbeiten.
## 4.2 Entwurf der Benutzeroberfläche
Das Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche geschah, damit die Anwendung ohne besondere IT-Kenntnisse möglich ist. Das System hat ein klar strukturiertes Funktionsangebot. Die Ein- und Ausgaben sind kurz und übersichtlich zu strukturieren.
Nach dem Starten des Programms wird das Fenster „CIO-Tester“ mit der Startseite „Identify“ geöffnet. Auf dieser Seite gibt es drei verschiedene Abschnitte des Programms mit vielen zusätzlichen Funktionen. Ansicht dieser Startseite befindet sich im Anhang A4:Startseiteansicht. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie überprüfen, ob das CIO-Modul mit dem Computer verbunden ist. Wenn nicht, erhalten Sie bei jedem Versuch, etwas im Programm zu tun, eine Fehlermeldung:
„CPC_SendMsg: CPC_ERR_CHANNEL_NOT_ACTIVE -> access to a channel not active failed“.
Der erste Teil des Fensters dient zur Identifizierung des Moduls. Klicken Sie zunächst auf "Modul identifizieren", anschließend erhalten Sie Informationen zu Hersteller, Produktname, Version und Seriennummer. Die Ansicht dieses Teils des Fensters befindet sich im Anhang A4:Identifizierung. Diese Informationen sind auch für das Programm selbst wichtig, da das Programm einen Produktnamen zuweisen muss, um das Modul anhand seiner Nummer weiter testen zu können.
Insgesamt gibt es derzeit 5 Arten von I/O-Modulen, abhängig von der Vielfalt ihrer Eingänge. Entsprechend diesen Arten wird das Modul weiter getestet. Weitere Informationen zu Modularten finden Sie in Anhang A4:Modularten.
Im nächsten Teil des Fensters sehen wir alle 8 Ein- und Ausgänge, die durch die Nummer 0 angezeigt werden, wenn sie nicht aktiv sind, und durch die Nummer 1, wenn sie aktiv sind. Auch wenn die Ein- oder Ausgänge des Moduls aktiv sind, leuchten die unteren Leuchtdioden auf. Sie können auch die Ausgänge auswählen, die aktiviert oder deaktiviert werden müssen, über CheckBox, welches befindet sich unten.
Durch Drücken die Button "Werte einlesen" wird ein fortlaufender Thread gestartet, der alle 10 Millisekunden die Eingabewerte liest. Die Werte der Eingänge, je nach Modulart in Volt oder Milliampere werden unten angezeigt. Nach erneutem Klicken auf die Button stoppt der Thread.
Oben rechts befindet sich auch ein zusätzlicher Teil des Fensters "Prüfablauf". Durch Klicken auf die Schaltfläche "Ausgänge prüfen" werden alle 8 Eingänge automatisch überprüft und jede Sekunde einer nach dem anderen aktiviert und deaktiviert.
Um die Eingänge zu überprüfen, müssen Sie außerdem die Referenz Spannung und den Referenz Strom angeben, in unserem Fall nur die Spannung, weil: "CIO0005 with 8 analog voltage inputs(0-24V)". Dann werden diese Werte mit den vom Modul erhaltenen Ergebnissen verglichen. Wenn die Werte nicht mit +/- 0,02% übereinstimmen, werden die Werte entsprechend ihrem Kanal rot dargestellt. Ein Screenshot des gesamten Fensters sowie ein Foto des Moduls im Testprozess befinden sich in Anhang A4:CIO Tester und A4:Modul im Prozess.
Auf der Seite "Registers" können Sie durch Auswahl des Registers, mit dem Sie arbeiten möchten: RAM oder EEPROM, Daten von rechts in das Register schreiben und dabei die Registernummer, die Anzahl der Bytes und die Daten angeben. Auf der linken Seite können Sie dieses Register lesen, indem Sie nur die Registernummer angeben. Ansicht dieser Seite befindet sich im Anhang A4:Registers.
## 4.3 Pflichtenheft
Am Ende der Entwurfsphase wurde ein Pflichtenheft erstellt, das beschreibt, wie die im Lastenheft gestellten Anforderungen umzusetzen sind.
# 5 Implementierungsphase
## 5.1 Implementierung der Benutzeroberfläche
Die grafische Oberfläche wurde mit dem Programm wxFormBuilder erstellt.
wxFormBuilder ist eine Open-Source-GUI-Designeranwendung für das wxWidgets-Toolkit, mit der plattformübergreifende Anwendungen erstellt werden können. Eine optimierte, benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnellere Entwicklung und einfachere Wartung von Software. Es kann C ++ -, Python-, PHP-, Lua- und XRC-Code generieren.
Die von diesem Programm generierte in C++ grafische Schnittstellenklasse(wxWindowFrame) muss mit einer separaten Klasse(readModule) zur Verarbeitung von Modulsignalen kombiniert werden. Dies wurde mit der Zwischenklasse myApp durchgeführt. Der Programmcode dieser Klasse befindet sich in Anhang A5:myApp.
## 5.2 Entwicklung des Quellcodes für CIO-Modul
Um bestimmte Response vom Modul zu erhalten, müssen Sie zuerst die richtige Request über CPC-CAN senden. Ein einfaches Beispiel für eine 8-Byte-Anforderung befindet sich in Anhang A5:Request.
Der Prozess muss periodisch und kontinuierlich sein, sodass ein Thread erstellt wird, der alle 10 Millisekunden verschiedene Anforderungen an das Modul sendet. Der abgekürzte Programmcode des Threads befindet sich in Anhang A5:Thread.
Alle vom Modul kommenden Daten müssen in den entsprechenden Arrays gespeichert werden, damit Sie sie dann auf die grafische Oberfläche übertragen können.
Der letzte Schritt besteht darin, alle in den Arrays gespeicherten Daten zu konvertieren und an die GUI zu senden. All dies muss innerhalb des Threads stattfinden und ständig aktualisiert werden.
Den Quellcodes der abgekürzten Methode finden Sie in Anhang: A5:übernimmt und speichert die Daten in Аrray; A5:sendet Daten an die GUI.
# 6 Abnahme- und Testphase
Das Testen des Programms erfolgte unmittelbar nach Einführung neuer Funktionen dieser Software.
## 6.1 Testen des implementierten Teils der grafischen Benutzeroberfläche
Während des Testens der grafischen Benutzeroberfläche wurden alle Schaltflächen und alle im Fenster aufgezeichneten Werte überprüft. Der kontinuierliche Wertefluss wurde ebenfalls besonders detailliert überprüft, da er häufig zu Fehlern im System führte. Die erwarteten Ergebnisse wurden mit den tatsächlich erhaltenen Ergebnissen verglichen. Wenn falsche Daten empfangen wurden oder Thread-Fehler aufgetreten sind, wurde der Fehler analysiert und behoben.
# 7 Dokumentation
Für die Beschreibung dieses Projektes wurden eine prozessorientierte Projektdokumentation erstellt.
In der prozessorientierten Projektdokumentation wurden alle Phasen des Projektes beschrieben, sowie Projektziele, Projektumfeld und die Projektbegründung dargestellt.
# 8 Fazit
## 8.1 Soll- / Ist-Vergleich
Um ein visuelles Bild der Projektzeitgrenze zu erhalten, wurde ein Vergleich zwischen der geplanten Zeit und dem tatsächlichen Aufwand gemacht.
Projektphase	Geplant	Tatsächlich	Differenz
Analyse	6 h	5 h	-1 h
Entwurf	9 h	6 h	-3 h
Implementierung	40 h	41 h	+1 h
Abnahme und Testen	7 h	8 h	+1 h
Dokumentation	8 h	10 h	+2 h
Gesamt	70 h	70 h

Tabelle 2: Soll-/Ist-Vergleich
## 8.2 Bewertung des Projektablaufs
Das gesetzte Projektziel wurde erreicht. Der gesamte Zeitrahmen für das Projekt wurde eingehalten. Bei einzelnen Phasen ergaben sich geringfügige Verschiebungen.
## 8.3 Ausblick
Die weitere Entwicklung des Projekts ist in Zukunft geplant. Die Funktion "Daten im Protokoll speichern" wird eingeführt und möglicherweise vorhandene Funktionen werden verbessert.
# 9 Literatur
Die Suche nach den notwendigen Informationen wurde im Internet durchgeführt.
## 9.1 Erklärung
Ich erkläre, dass die Dokumentation für das betriebliche Projekt mit dem Thema „Entwicklung eines Programms mit grafischer Oberfläche zum einfachen Testen eines CIO Moduls in der Fertigung“ selbst erstellt wurde. Bis jetzt wurde diese Arbeit noch nirgendwo veröffentlicht und von niemandem verwendet.

Ilmmünster, den 26.05.2021.
Marian Muliarskyi
# 10 Anhang
## A1: Detaillierte Zeitplanung
Analyse	6h
Durchführung einer Ist-Analyse	2h
Soll-Konzept	3h
Erstellung eines Lastenheftes	1h
Entwurfsphase	9h
Auswahl und Installation des passenden Frameworks	2h
Entwurf der Benutzeroberfläche / Verfassen der Programm-Dialoge	6h
Erstellung des Pflichtenheftes	1h
Entwicklung und Implementierung	40h
Implementierung der Benutzeroberfläche	7h
Entwicklung des Quellcodes für CIO-Modul	33h
Abnahme und Testen	7h
Überprüfung der korrekten automatischen Testsequenz von Modulprozessen	2h
Testen des implementierten Teils der grafischen Benutzeroberfläche	3h
Programmcode prüfung und semantische Fehler beseitigung	2h
Dokumentation	8h
Einführung und Freigabe des Projekts	2h
Erstellung der prozessorientierten Projektdokumentation	6h
Gesamt	70h

Tabelle 3: Detaillierte Zeitplanung
## A2: Verwendete Ressourcen
Hardware	Arbeitsplatz mit netzwerkfähigen Rechner
	Netzwerkfähiger Server
	Ausreichend Rechen- und Festplattenkapazität
	CAN-IO Modul
	USB/CAN Interface
Software	wxFormBuilder (Version 3.9.0)
	Cross-Platform GUI Library wxWidgets
	Entwicklungsumgebung C++
	Debian Linux 9 - Betriebssystem
Personal	Auftraggeber — Feststellung der Anforderungen, Beratung und Abnahme des Projektes
	Entwicklerin — Umsetzung des Projektes

Tabelle 5: Verwendete Ressourcen

A3: CAN-IO Module

Abbildung 1: CIO-Module
## A4: Grafische Benutzeroberfläche

Abbildung 2: Startseite

Abbildung 3: Identifizierung

Abbildung 4: Modularten

Abbildung 5: CIO Tester

Abbildung 6: Modul im Prozess

Abbildung 7: Registers
## A5: Quellcode

Abbildung 8: myApp.h	Abbildung 9: myApp.cpp

Abbildung 10: Request
Abbildung 11: Thread
Abbildung 12: übernimmt und speichert die Daten in Аrray

Abbildung 13: sendet Daten an die GUI