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Введение

1.1 Цель
Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования интернет-магазина «http://prestashop.qatestlab.com.ua».
1.2 Исходные данные
Объект тестирования: сайт «http://prestashop.qatestlab.com.ua». Сайт предназначен для продажи товаров. Состоит из 3-х разделов и подразделов в них; также в сайте есть возможность изменение языков, форма обратной связи, выбора валюты, регистрации и корзины для товаров. 

1.3 Цели тестирования
Целью тестирования сайта Prestashop является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей на различных версиях браузеров с типовыми сценариями его использования. Веб сайт должен удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с просмотром фотографий и покупок товаров, предоставленных сайтом.
Предполагается провести:
Для отдельных полей:
· Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, валидные данные).
· Негативное тестирование (подразумевает введение невалидных данных).

Для всей системы:
· Функциональное тестирование
· Кросс-браузерное тестирование
· Юзабилити тестирование
· Тестирование пользовательского интерфейса

Итогом процесса тестирования будет:
- заключение команды тестирования относительно корректности работы сайта в различных браузерах;
- отчет о результатах тестирования;
- задокументированные баги в багтрекере заказчика.


2. Стратегия процесса тестирования
Приведенный ниже план тестирования является формальным, так как для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта. В тест план будут вводиться изменения и дополнения в процессе проведения тестов.
 Заказчику будут предоставляться ежедневные отчеты по тестируемому продукту. 
Планируются следующие этапы проведения процесса тестирование 
· анализ ТЗ, составление тест плана и тест кейсов;
· проведения функциональных тестов;
· проведения кроссбраузерных тестов;
· проведение регрессионного тестирования;
· тестирования дизайна продукта
ОС, утвержденные к проверке:
- Windows 7
- MAC OS
Браузеры, утвержденные к проверке:
-Internet Explorer 10+
-Google Chrome (latest)
- Firefox (latest)
- Safari (latest)
Тестирование безопасности и стресс-тестирование не проводится по причине отсутствия необходимых ресурсов.
2.1 Типы тестирования:
2.1.1 Функциональное тестирование
Целью функционального тестирования является выявление функциональных ошибок, несоответствие ТЗ и ожиданий пользователя.
Будет протестирована следующая функциональность сайта:
· каталог продуктов – приоритет высокий;
· пользовательская корзина – приоритет высокий;
· регистрационная форма – приоритет высокий;
· форма отправки заказа – приоритет высокий;
· профайл пользователя – приоритет низкий.


Классификация функций:
1 Регистрация и Личный профиль
· Проверить регистрацию на сайте
· Проверить редактирование профиля
2 Форма обратной связи
· Проверить валидацию полей
· Проверить отправку письма/уведомления
· Проверить доставку письма/уведомления
3 Поиск
· Проверить работу поиска по названиям
· Проверить переход по ссылкам
· Проверить работу поиска по разнообразным параметрам
4 Комментарии
· Проверить добавление комментария
· Проверить корректное отображение комментария
5 Страница товара
· Проверить содержит ли заголовок страницы название товара
· Проверить корректное отображение информации о товаре
· Проверить возможно ли добавление товара в корзину
· Проверить выводится ли визуальное подтверждение после добавления товара в корзину
6 Работа с корзиной
· Проверить удаление товара из корзины
· Проверить правильное отражение общей суммы в корзине
· Зайти в учетную запись и проверить сохранение товаров в корзине


2.1.2 Тестирование кроссбраузерности

Целью тестирования кроссбраузерности является проверка корректной работы и дизайна проекта в различных браузерах
Браузеры:
· Internet Explorer 10+
· Google Chrome ( latest)
· Firefox (latest)
· Safari (latest)


2.1.3 Регрессионное тестирование и проверка решенных дефектов
Целью регрессионного тестирования является проверка изменений, сделанных на сайте для того чтобы убедиться, что новая версия программы не содержит ошибок в уже проверенных участках сайта.
2.1.4 Тестирование дизайна
Целью тестирования дизайна является проверка соответствия продукта макетам спецификации

7 План работ
	Задача
	Объем работы
	Дата начала
	Дата окончания

	Составление тест плана
	8 часов
	03.10.2017
	04.10.2017

	Выполнение тестирования
	
	
	

	Анализ тестирования
	
	
	

	Подведение итогов
	
	
	



8 Итог
Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.
После окончания тестирования планируется наличие таких документов:
· тест-план;
· чек-лист;
· баг-репорт.
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