Сайт Prestashop

Тест план

Версия 2.0

История изменений:

| Дата | Версия | Вид изменения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.10.2017 | 1.0 | Создание | Вовницкая И.В. |
| 04.10.2017 | 2.0 | Изменения | Вовницкая И.В. |

Содержание

- Введение 	4

  - Цель 	4

  - Исходные данные	4

  - Цели тестирования	4

- Стратегия процесса тестирования	4

  - Типы тестирования	5

    - Функциональное тестирование	5

    - Тестирование кроссбраузерности	6

    - Регрессивное тестирование и проверка решенных дефектов

    - Тестирование дизайна	6

- План работ 	6

- Итог 	6

Введение

1.1 Цель

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования интернет-магазина «http://prestashop.qatestlab.com.ua».

  - Исходные данные

Объект тестирования: сайт «http://prestashop.qatestlab.com.ua». Сайт предназначен для продажи товаров. Состоит из 3-х разделов и подразделов в них; также в сайте есть возможность изменение языков, форма обратной связи, выбора валюты, регистрации и корзины для товаров.

  - Цели тестирования

Целью тестирования сайта Prestashop является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей на различных версиях браузеров с типовыми сценариями его использования. Веб сайт должен удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с просмотром фотографий и покупок товаров, предоставленных сайтом.

Предполагается провести:

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, валидные данные).

- Негативное тестирование (подразумевает введение невалидных данных).

Для всей системы:

- Функциональное тестирование

- Кросс-браузерное тестирование

- Юзабилити тестирование

- Тестирование пользовательского интерфейса

Итогом процесса тестирования будет:

- заключение команды тестирования относительно корректности работы сайта в различных браузерах;

- отчет о результатах тестирования;

- задокументированные баги в багтрекере заказчика.

- Стратегия процесса тестирования

Приведенный ниже план тестирования является формальным, так как для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта. В тест план будут вводиться изменения и дополнения в процессе проведения тестов.

Заказчику будут предоставляться ежедневные отчеты по тестируемому продукту.

Планируются следующие этапы проведения процесса тестирование

- анализ ТЗ, составление тест плана и тест кейсов;

- проведения функциональных тестов;

- проведения кроссбраузерных тестов;

- проведение регрессионного тестирования;

- тестирования дизайна продукта

ОС, утвержденные к проверке:

- Windows 7

- MAC OS

Браузеры, утвержденные к проверке:

-Internet Explorer 10+

-Google Chrome (latest)

- Firefox (latest)

- Safari (latest)

Тестирование безопасности и стресс-тестирование не проводится по причине отсутствия необходимых ресурсов.

2.1 Типы тестирования:

2.1.1 Функциональное тестирование

Целью функционального тестирования является выявление функциональных ошибок, несоответствие ТЗ и ожиданий пользователя.

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

- каталог продуктов – приоритет высокий;

- пользовательская корзина – приоритет высокий;

- регистрационная форма – приоритет высокий;

- форма отправки заказа – приоритет высокий;

- профайл пользователя – приоритет низкий.

Классификация функций:

- Регистрация и Личный профиль

- Проверить регистрацию на сайте

- Проверить редактирование профиля

- Форма обратной связи

- Проверить валидацию полей

- Проверить отправку письма/уведомления

- Проверить доставку письма/уведомления

- Поиск

- Проверить работу поиска по названиям

- Проверить переход по ссылкам

- Проверить работу поиска по разнообразным параметрам

- Комментарии

- Проверить добавление комментария

- Проверить корректное отображение комментария

- Страница товара

- Проверить содержит ли заголовок страницы название товара

- Проверить корректное отображение информации о товаре

- Проверить возможно ли добавление товара в корзину

- Проверить выводится ли визуальное подтверждение после добавления товара в корзину

- Работа с корзиной

- Проверить удаление товара из корзины

- Проверить правильное отражение общей суммы в корзине

- Зайти в учетную запись и проверить сохранение товаров в корзине

2.1.2 Тестирование кроссбраузерности

Целью тестирования кроссбраузерности является проверка корректной работы и дизайна проекта в различных браузерах

Браузеры:

- Internet Explorer 10+

- Google Chrome ( latest)

- Firefox (latest)

- Safari (latest)

2.1.3 Регрессионное тестирование и проверка решенных дефектов

Целью регрессионного тестирования является проверка изменений, сделанных на сайте для того чтобы убедиться, что новая версия программы не содержит ошибок в уже проверенных участках сайта.

2.1.4 Тестирование дизайна

Целью тестирования дизайна является проверка соответствия продукта макетам спецификации

- План работ

| Задача | Объем работы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление тест плана | 8 часов | 03.10.2017 | 04.10.2017 |
| Выполнение тестирования |  |  |  |
| Анализ тестирования |  |  |  |
| Подведение итогов |  |  |  |

- Итог

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

- тест-план;

- чек-лист;

- баг-репорт.